**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN KELAB REKA CIPTA |
| 2. | : | **Objektif Projek** | 1. *Untuk memudahkan urusan pelajar mendaftar ahli sebagai Kelab Reka Cipta.* 2. *Untuk memudahkan guru menyemak kedatangan ahli Kelab Reka Cipta tersebut pada sistem.* 3. *Untuk tujuan kemaskini dan padam senarai nama pelajar ahli Kelab Reka Cipta yang keluar dan masuk.* |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **07/10/2018 hingga 18/10/2018** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | **01/10/2018 hingga 18/10/2018** |
| 5. | : | **Laporan Projek** | (Sila rujuk lampiran projek) |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** | (Sila rujuk Gantt Chart) |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

Najib Bin Riswandy

**TARIKH:**07/10/2018

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

Umar Haidar Bin Muhd Hafiz

**TARIKH:**16/08/2018

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Akaun Github tidak dapat di masuk | Membuat akaun Github yang baharu |
| 2 | Berlaku kesalahan ejaan ketika membuat laporan projek | Meneliti semula setiap ejaan projek |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1. | Mengambil masa 12 hari untuk menyiapkan tugasan ini | Oktober | 2018 | Oktober | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| PC | 2013 | Siber 8 |
| Monitor | 2013 | Siber 8 |
| Printer | 2017 | Siber 8 |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan: (Sila rujuk Catatan Pelanggan) |
| Catatan pelanggan: Pelanggan berasa memuaskan kerana berlaku kekurangan dari segi rekabentuk |
| Disahkan oleh:  **Nama:Pn Hjh Halifah Binti Ismail**  **Jawatan:Pengarah Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru**  **Unit/ sektor/ syarikat:Sektor Pendidikan**  **Tarikh:16/10/2018** |